附件一：

ICS 13.020

CCS Z00/09

团  体  标  准

T/CSES XXXX—20XX

水环境技术二次开发技术规范

Technical specifications for further development of water environmental technologies

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                      20XX-XX-XX 实施

中国环境科学学会

发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 产品类水环境技术	1

3.2 二次开发	1

3.3 工艺类水环境技术	1

3.4 技术就绪度	2

3.5 科技成果	2

4 二次开发基本原则	2

4.1 二次开发原则	2

4.2 二次开发技术条件	2

5 二次开发工作程序	3

5.1 二次开发准备	3

5.2 二次开发组织与实施	3

5.3 二次开发验收	3

5.4 二次开发流程图	3

6 二次开发内容	4

6.1 工艺类水环境技术二次开发	4

6.2 产品类水环境技术二次开发	6

6.3 二次开发技术报告	6

6.4 二次开发过程质量控制	6

7 二次开发成果验收	7

7.1 验收内容	7

7.2 验收方法	7

附录A （资料性） 二次开发委托书样式	8

附录B （资料性） 二次开发文件归档范围	10

# 前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国恩菲工程技术有限公司提出。

本文件由中国环境科学学会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本标准为首次发布。

水环境技术二次开发技术规范

# 范围

本文件规定了水环境技术二次开发的定义、二次开发基本原则、二次开发工作程序、二次开发内容、二次开发验收等内容。

本文件适用于水环境污染防治相关工艺及产品等技术成果的二次开发。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 14581  水质 湖泊和水库采样技术指导

GB/T 22900  科学技术研究项目评价通则

GB/T 33450  科技成果转化为标准指南

GB/T 34670  技术转移服务规范

HJ 91  地表水和污水监测技术规范

HJ 526  环境工程技术规范制订技术导则

HJ 2521  制订环境保护产品技术要求制订技术导则

# 术语和定义

GB/T 22900、GB/T 33450界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 22900、GB/T 33450中的某些术语和定义（部分改动）。

产品类水环境技术  product-related water environmental technology

以保护环境、防治水环境污染为首要功能的产品，包括水污染防治设备、水环境监测仪器仪表、药剂与材料等。

二次开发 further development

面向实际需求，以促进科技成果（3.5）转化为开发导向，以产品化、工程化、标准化为目标，以形成具备实用性、创新性、技术成熟、稳定可靠、可以市场化应用的新技术、新工艺、新材料、新装备等为结果，对已有科技成果（3.5）进行的后续试验与开发活动。

工艺类水环境技术process-related water environmental technology

污（废）水处理、水生态环境修复、水资源循环利用等水环境污染防治工艺过程。其中可能包含了由产品类水环境技术构成的部分。

技术就绪度 technology readiness level; TRL

水环境技术的成熟程度。

[来源：GB/T	22900-定义2.3，有改动]

科技成果 scientific and technical achievement

在科学技术活动中通过智力劳动所得出的具有实用价值的知识产品。

[来源：GB/T 33450-定义3.1]

# 二次开发基本原则

## 二次开发原则

4.1.1 就绪度提升原则。在二次开发前确定技术的就绪度及拟提升的就绪度目标，以确定二次开发的起点与终点。

4.1.2 技术适用性原则。以需求为导向，因地制宜，保证二次开发后的技术成果在技术性、经济性、可靠性等方面适用于实际需求。

4.1.3 市场交易原则。二次开发各相关方应以市场化方式协商和约定二次开发的目标、技术方案、知识产权归属、费用承担方式、经济效益分配等。

## 二次开发技术条件

4.2.1 进行二次开发的水环境技术应具有如下特征：

a）  原型技术具备先进性及适用性；

b）  技术就绪度在4级以上（含4级）或相当水平。二次开发对象的技术就绪度等级评判标准可参照《科学技术研究项目评价通则》（GB/T 22900）表A.2或下表1。

表1  技术就绪度等级评判标准

| 等级 | 评判标准 |
| --- | --- |
| 1级 | 发现基本原理或看见基本原理的报道 |
| 2级 | 形成技术方案 |
| 3级 | 通过小试验证 |
| 4级 | 通过中试验证 |
| 5级 | 形成工艺包或产品整体设计；技术方案通过可行性论证 |
| 6级 | 有技术示范/工程示范 |
| 7级 | 通过第三方评估或用户验证认可 |
| 8级 | 标准化/规范化 |
| 9级 | 得到推广应用 |

4.2.2  对于技术复杂、二次开发投入较大的技术成果，应进行专家论证；对于二次开发需求较为简单的水环境技术成果，可以适当简化论证和决策程序。

# 二次开发工作程序

## 二次开发准备

5.1.1 二次开发前参照技术成果资料清单（附表A.1中“技术资料”一栏）准备相关材料，并对现有技术资料进行搜集并对技术资料完整性、真实性进行分析评价。

5.1.2 二次开发按照主体不同，宜分为自行开发、委托开发、合作开发三种形式。如采用“委托开发”或“合作开发”形式，应签订合同/协议。合同/协议包含的内容宜按照GB/T 34670中5.4相关条款确定。二次开发委托书样式参见附表A.1。

## 二次开发组织与实施

5.2.1 二次开发在实施时应基于各项二次开发原则，进行原型技术评价，有针对性地制定技术方案。

5.2.2 二次开发技术方案宜针对不同类别水环境技术（工艺类，产品类等）特征制定实施。

5.2.3 二次开发后应验证技术成果是否满足应用技术要求。

5.2.4 二次开发后应实现技术成果的标准化，包括形成工艺类成果工艺包及产品类成果标准化技术说明书等。标准化文件的内容可根据环境工程技术标准化的有关规定（《环境工程技术规范制订技术导则》（HJ 526））、环保产品标准化的有关规定（《制订环境保护产品技术要求制订技术导则》（HJ 2521 ））编制。

5.2.5 二次开发后，应形成二次开发报告，整理技术文件并归档。归档内容可参考附录B。

## 二次开发验收

5.3.1 二次开发验收时应根据二次开发目标，对成果进行审核，分析技术成果是否满足推广应用需求。

5.3.2 验收结论分为完成、未完成、终止三类。

a）  验收为完成，二次开发过程结束。

b）  验收为未完成，二次开发方需对技术成果进一步开发并结合验收材料提出建议，做好技术反馈。

c）  验收结论为终止，需给出不能继续开发的原因及相关建议。

## 二次开发流程图

5.4.1 工艺类技术二次开发应按照图1中流程进行。

图 1  工艺类技术成果开发流程图

5.4.2 产品类技术二次开发应按照图2中流程进行。

图 2 产品类技术成果二次开发流程图

# 二次开发内容

## 工艺类水环境技术二次开发

6.1.1 工艺类技术二次开发可采用技术优化集成方法，通过对不同工艺环节进行优化与集成，实现工艺类技术就绪度提升。

6.1.2 水环境技术优化集成需针对现有技术条件、应用场景、技术要求，确定优化集成目标。

6.1.3 在确定优化集成方案时，应充分调研拟应用场景对系统总体经济性、人工维护成本、污染物去除率等相关需求，对拟进行二次开发技术进行优化集成前评价，并详细编写技术方案。技术方案宜包括以下内容：

a） 水环境技术优化集成目标；

b） 技术原型评价（见6.1.4），得出制约技术原型推广转化的因素；

c） 针对评价结果，将工艺技术划分为若干工序或子系统，对工序或子系统进行优化或集成；

d） 开发成果验证（见6.1.5）；

e） 工作计划及时间安排。

6.1.4 水环境技术优化集成评价内容及方法可根据实际情况选择：

a） 水环境技术优化集成评价指标可参考下表2；

表2 工艺类水环境技术优化集成评价指标体系

| 目标层 | 准则层 | 子准则层 | 指标层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺类水环境技术评价 | 技术水平 | 污染防治水平 | 污染物去除/预防能力 |
|  |  |  | 工序间水质衔接情况 |
|  |  |  | 工序间水量衔接情况 |
|  |  | 技术成熟度 | 技术商品化水平 |
|  |  |  | 技术系统化水平 |
|  |  |  | 技术标准化水平 |
|  |  | 二次污染控制 | 污泥处置 |
|  |  |  | 臭气控制 |
|  |  |  | 噪声控制 |
|  | 经济成本 | 建设成本 | 用地成本 |
|  |  |  | 建筑安装成本 |
|  |  |  | 设备成本 |
|  |  | 水处理成本 | 水处理能耗 |
|  |  |  | 水处理药耗 |
|  |  |  | 新鲜水耗 |
|  |  | 管理维护成本 | 自动化程度 |
|  |  |  | 设备检修周期 |
|  |  |  | 人工维护复杂程度 |

b） 评价方法可采用模糊综合评价法、层次分析法等。

6.1.5 工艺技术验证应对技术成果的抗污染负荷冲击能力、抗水力负荷冲击能力、抗运行异常能力等进行试验评价。

a） 抗污染负荷冲击能力测试宜采取短时间内改变进水污染物负荷方法进行，可根据实际处理目标水质波动情况设置冲击时间和污染负荷值，得出工艺技术可应对的污染负荷范围。

b） 抗水力负荷冲击能力测试宜根据工艺特点和处理目标，采取短时或连续改变进水水量方法进行，具体水力负荷可根据估计的进水水量波动范围进行设置，得到工艺技术适用的水力负荷范围。

c） 抗运行异常能力测试中，对异常情况的模拟可宜包含电气自控系统运行异常、供电系统运行异常、工人误操作、高压高温等。

## 产品类水环境技术二次开发

6.2.1 产品类水环境技术二次开发前，应对现有产品进行分析评价。分析评价内容应包括产品性能、能耗水平、制造和使用成本、应用场景的物理/化学/生物特征等。

6.2.2 产品类水环境技术二次开发方案应包含但不限于以下内容：

a） 二次开发目标，如应用场景范围拓展、产品性能和结构优化、非标产品系列化和标准化设计等；

b） 拟采用的二次开发方法；

c） 二次开发后产品性能验证、可靠性及稳定性评价；

d） 二次开发计划及时间安排；

6.2.3 针对产品类水环境技术的放大设计、系列化设计、标准化设计等方面，可采用方法包括：

a） 采用Computer Aided Design（CAD）、Computer Aided Engineering（CAE）、Computer Aided Manufacturing（CAM）及Computer Aided Process Planning（CAPP）等工具对产品进行辅助设计制造，形成标准化系列产品；

b） 采用流体力学模拟、水模实验等方式辅助产品设计和定型；

c） 采用3D打印等方式进行样件快速试制。

6.2.4 二次开发后产品验证可参考6.1.5进行。

## 二次开发技术报告

6.3.1 技术报告应根据二次开发过程和结果编制，并包含以下内容：

a） 技术原型简介；

b） 二次开发方案；

c） 二次开发过程；

d） 二次开发成果材料，工艺类成果材料详见6.3.2，产品类成果材料详见6.3.3；

e） 二次开发后技术成果的环境效益、经济效益、社会效益分析评价；

f） 二次开发过程中存在的问题及建议。

6.3.2 工艺类技术二次开发成果材料应包括工艺技术流程、工艺参数、工艺配套装备选型、自动控制系统、工艺附属设备图纸等。

6.3.3 产品类技术二次开发成果材料应包括产品设计相关计算书、系列化/标准化产品图纸、技术说明、使用说明等。

## 二次开发过程质量控制

6.4.1 二次开发过程中的质量控制应按照二次开发方案中所确定的各项目标，对实施过程中的技术流程、设备选型、能源消耗等内容进行质量管理与控制。

6.4.2 二次开发实施过程质量控制应包括以下内容：

a） 根据二次开发目标，组织专家论证技术方案；

b） 设置二次开发项目终止条件；

c） 根据二次开发项目计划，检查项目进度节点，并对比目标，做到持续改进，纠正预防，保证进度；

d） 定期召开工作会议，组织有关单位、人员共同沟通解决二次开发中的问题；

e） 整理二次开发过程实验数据并存档，确保数据真实、可信。

# 二次开发成果验收

## 验收内容

7.1.1 二次开发验收应以目标及委托合同约定内容（如适用）作为基本依据。

7.1.2 二次开发验收内容应包括技术报告、成果文件、二次开发后技术效果、技术档案等。

## 验收方法

7.2.1 验收宜采用专家评议法。验收专家组成员宜包含技术、经济领域专家，专家人数原则上为不少于5人的单数。

7.2.2 二次开发验收应采用专家现场考察、书面评议以及会议验收等方法，并符合相关技术要求：

a） 二次开发中涉及污染物控制的，其污染物测定标准、评价方法应符合国家或行业相关技术规范。

b） 二次开发中涉及水环境监测的，其监测点设置、采样周期、采样频次、采样方式应符合《水质 湖泊和水库采样技术指导》（GB/T 14581）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）等要求。

# 附录A
（资料性）
二次开发委托书样式

表A.2  二次开发委托书

| 水环境技术名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境技术类别 | □工艺类 □产品类 (□装备 □仪器仪表 □药剂 □材料 ) □其他 |  |  |
| 水环境技术应用领域 | □市政污水处理 £工业废水处理 □农村污水处理 □水环境修复 £水环境监测 □其它 |  |  |
| 水环境技术简介 |  |  |  |
| 水环境技术 市场前景 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真号码 |  | E-mail |  |

| 委托方声明 | 自愿委托 进行水环境技术二次开发，并承诺提供的相关资料、证明真实有效，复印件和原件一致。技术成果符合国家法律、法规，不存在知识产权等权益纠纷。如有不实之处，愿负相关法律责任，并承担由此造成的相应后果。 委托方（签字/盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 技术资料 | 所附资料清单： □1.成果简介 □2.成果参与人员名单 □3.专利复印件 □4.著作（书籍）封面复印件 □5.论文复印件 □6.标准复印件 □7.软件著作权复印件 □8.获奖证书复印件 □9.转让合同复印件 □10.测试或测试报告复印件 □11.应用证明复印件 □12.其他（请于下方空白处填写） □13.现有技术图纸 □14.模型、样品、样机等 □15.其他相关技术资料 |

# 附录B
（资料性）
二次开发文件归档范围

B.0.1 二次开发文件归档范围宜符合表B.1的规定。

表B.3  二次开发文件归档范围

| 序号 | 文件名称 | 必备性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次开发方案 | 必要 |
| 2 | 二次开发方案评审报告 | 必要 |
| 3 | 二次开发分阶段工作会议记录 | 可选 |
| 4 | 工艺技术标准及选用范围 | 工艺类水环境技术必要 |
| 5 | 规模化生产技术标准文件 | 产品类水环境技术必要 |
| 6 | 设计定型图纸、原材料及零部件选用范围 | 产品类水环境技术必要 |
| 7 | 二次开发报告 | 必要 |